

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2022 № 1904

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 17.12.2013 года № 2999 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 28.04.2014 № 1019, от 26.05.2014 № 1215, от 04.06.2014 № 1316, от 05.08.2014 № 1893, от 05.12.2014 № 2948, от 25.12.2014 № 3223, от 23.03.2015 № 657, от 19.05.2015 № 1131, от 03.08.2015 №1717, от 25.12.2015 № 3034; от 03.03.2016 № 347; от 29.06.2016 № 1281,от 26.09.2016 № 1813,от 01.11.2016 № 2053, от 30.11.2016 № 2219,от 09.12.2016 № 2320,от 16.12.2016 № 2358, от 15.05.2017 № 887, от 15.08.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 2661, от 26.03.2018 № 574, от 13.08.2018 № 1436, от 10.12.2018 №2137, от 28.12.2018 №2346, от 26.03.2019 №548, от 04.07.2019 №1197, от 02.10.2019 №1634, от 04.10.2019 №1647, от 30.12.2019 №2151, от 27.03.2020 №483, от 01.09.2020 №1189, от 30.12.2020 №1805, от 31.03.2021 №406, 30.12.2021 №1908, от 30.03.2022 №357, 16.06.2022 №851) следующие изменения:

1) в Паспорте:

а) строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)» позиции 1. «Основные положения» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем финансирования муниципальной программы составляет: **922714,6 тыс. руб**., в том числе по годам:  2017 - 2021 годы -542900,8 тыс. руб.;  **2022 год – всего 176132,4 тыс. рублей, из них:**  бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9216,9 тыс. руб.;  бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 63733,1 тыс. руб.;  муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения - 9672,9 тыс. руб.;  бюджет Смоленской области- 93509,5 тыс. руб..  **2023 год - всего 138754,2 тыс. руб., из них:**  бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9007,9 тыс. руб.;  бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области - 52173,0 тыс. руб.;  муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения - 7643,3 тыс. руб.;  бюджет Смоленской области- 69930,0 тыс. руб..  **2024 год – всего 64927,2 тыс. руб. из них:**  бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9007,9 тыс. руб.;  бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области - 48121,8 тыс. руб.;  муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения - 7797,5 тыс. руб.. |

б) позицию 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | 379813,8 | 176132,4 | 138754,2 | 64927,2 |
| бюджет Рославльского городского поселения | 164027,9 | 63733,1 | 52173,0 | 48121,8 |
| муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения | 25113,7 | 9672,9 | 7643,3 | 7797,5 |
| бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | 27232,7 | 9216,9 | 9007,9 | 9007,9 |
| бюджет Смоленской области | 163439,5 | 93509,5 | 69930,0 | 0,0 |

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов

муниципальной программы

«Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Рославльского городского поселения в летний и зимний период в том числе:  - содержание зеленых насаждений, обочин, покос травы, спил деревьев, вырезка кустарников вдоль улично-дорожной сети в границах Рославльского городского поселения; - установка элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них. | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 117267,7 | 41367,7 | 37200,0 | 38700,0 |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения струйно-инъекционным методом | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 12500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 1.3 | Нанесение вновь и восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них с асфальтовым покрытием в границах Рославльского городского поселения | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4 | Паспортизация, выполнение кадастровых работ (межевание) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 1300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.5 | Непредвиденные расходы по содержанию | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 5071,8 | 0,0 | 3450,0 | 1621,8 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | |  | Бюджет Рославльского городского поселения | 136739,5 | 44367,7 | 46350,0 | 46021,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области по адресам:  - ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Советская (от ул. Смоленская до 4-ого пер. Мичурина);  - обустройство тротуара напротив МБОУ «Средняя школа №4» по 6-му Смоленскому пер.;  - ремонт съезда с ул. Советская к д. 61, музыкальной школе и зданию Администрации;  - благоустройство пешеходной зоны (тротуар) по ул. Б. Смоленская;  - ремонт подъезда к контейнерной площадке между Свердлова д.13 а и д.17а с ул. Кирова и подъезд к д.13а по ул. Свердлова с улицы Свердлова;  - благоустройство пешеходных зон по ул. Пролетарской в районе дома № 30 (МБУДО "ЦРТДиЮ") и напротив здания Сбербанка;  - ремонт подъезда к ул. Бассейная д.12 от железнодорожного переезда;  - ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Загородная (от ул. Пушкина);  - ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения 7-й пер. Мичурина;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по 1-й пер. Красина и 2-й пер. Рабочего городка;  - ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Пригородная (участок) пер. Пригородный, 2-ой пер. Пригородный; | | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского  городского поселения  муниципальный дорожный фонд | 45804,0  20848,4  24955,6 | 26704,6  17125,4  9579,2 | 11296,3  3723,0  7573,3 | 7797,5  0,0  7797,5 |
| 2.2 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Чкалова) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 13178,6  13165,4  13,2 | 13178,6  13165,4  13,2 |  |  |
| 2.3 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Пролетарская (от перекрестка с круговым движением до ул. Первомайская) включая перекресток с ул. Советской в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 15680,2  15664,5  15,7 | 15680,2  15664,5  15,7 |  |  |
| 2.4 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения 1-й пер. Смоленский (от 4-й пер. Смоленский д.49/1 до ул. Мичурина) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 2494,0  2491,5  2,5 | 2494,0  2491,5  2,5 |  |  |
| 2.5 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг 15 микрорайона в г. Рославль Смоленской области – 1 этап | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 12572,9  12560,3  12,6 | 12572,9  12560,3  12,6 |  |  |
| 2.6 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Братская (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) и ул. Брянская (от ул. Братской до дома № 53 до ул. Брянской) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 9068,7  9059,6  9,1 | 9068,7  9059,6  9,1 |  |  |
| 2.7 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Смоленская (от 1-й пер. Смоленский до 4-й пер. Дачный) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 17005,7  16988,7  17,0 | 17005,7  16988,7  17,0 |  |  |
| 2.8 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения 1-й пер. Ленина (участок) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 5503,1  5497,6  5,5 | 5503,1  5497,6  5,5 |  |  |
| 2.9 | Выполнение инженерных изысканий и разработку проектно - сметной документации по объектам:  - реконструкция моста через реку Становка по ул. К. Маркса в районе дома № 51 в г. Рославль Смоленской области;  - реконструкция моста через реку Остер по ул. Б. Смоленская (а/д 130) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 7100,0  7092,9  7,1 | 7100,0  7092,9  7,1 |  |  |
| 2.10 | Ремонт автомобильной дороги к промышленной зоне в районе Астапковичского переезда в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 11000,0  10989,0  11,0 | 11000,0  10989,0  11,0 |  |  |
| 2.11 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Пионерской (от дома № 15Б по ул. Пионерской до железнодорожного переезда) и по ул. Набережной в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 4171,4  4167,2  4,2 |  | 4171,4  4167,2  4,2 |  |
| 2.12 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Орджоникидзе (от пер. Котовского до ул. Пролетарской) и по пер. Котовского (участок) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 5801,2  5795,4  5,8 |  | 5801,2  5795,4  5,8 |  |
| 2.13 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Смоленская (участок) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 2515,3  2512,8  2,5 |  | 2515,3  2512,8  2,5 |  |
| 2.14 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Красноармейской (от дома №102А по ул. Красноармейской до федеральной трассы) и по ул. Кирова (участок) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 21830,4  21808,6  21,8 |  | 21830,4  21808,6  21,8 |  |
| 2.15 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. К. Маркса (от ул. Чехова до федеральной трассы) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 7234,8  7227,6  7,2 |  | 7234,8  7227,6  7,2 |  |
| 2.16 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Каляева (от ул. Первомайской до ул. Свердлова) и по ул. Свердлова (от ул. Каляева до ул. Пролетарской) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 4399,9  4395,5  4,4 |  | 4399,9  4395,5  4,4 |  |
| 2.17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг 15 микрорайона в г. Рославль Смоленской области - 2 этап | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 6249,7  6243,4  6,3 |  | 6249,7  6243,4  6,3 |  |
| 2.18 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Пушкина) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 11617,5  11605,9  11,6 |  | 11617,5  11605,9  11,6 |  |
| 2.19 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина (от ул. Смоленской до 5-ый пер. Мичурина) в г. Рославль Смоленской области | | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленской  области  муниципальный дорожный фонд | 6179,8  6173,6  6,2 |  | 6179,8  6173,6  6,2 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | |  | Бюджет Рославльского городского поселения  муниципальный дорожный фонд  бюджет Смоленской области | **209401,6**  20848,4  25113,7  163439,5 | **120307,8**  17125,4  9672,9  93509,5 | **81296,3**  3723,0  7643,3  69930,0 | **7797,5**  0,0  7797,5 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» | | | | | | | |
| 3.1 | Устройство пешеходных ограждений, установка и ремонт светофоров, и прочие мероприятия направленные на безопасность дорожного движения в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | | Бюджет Рославльского городского поселения | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | | Бюджет Рославльского городского поселения | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 4.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет ЖКХ | | Бюджет Рославльского  городского поселения  бюджет муниципального образования  «Рославльский район» | 30672,7  3440,0  27232,7 | 10456,9  1240,0  9216,9 | 10107,9  1100,0  9007,9 | 10107,9  1100,0  9007,9 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | Комитет ЖКХ | | Бюджет Рославльского городского поселения  бюджет муниципального образования  «Рославльский район» | 30672,7  3440,0  27232,7 | 10456,9  1240,0  9216,9 | 10107,9  1100,0  9007,9 | 10107,9  1100,0  9007,9 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | | | | Бюджет Рославльского городского поселения  бюджет  муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области  муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения  бюджет Смоленской области | 379813,8  164027,9  27232,7  25113,7  163439,5 | 176132,4  63733,1  9216,9  9672,9  93509,5 | 138754,2  52173,0  9007,9  7643,3  69930,0 | 64927,2  48121,8  9007,9  7797,5  0,0 |

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин