

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 06.03.2023 № 253

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

Администрация муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 17.12.2013 года № 2999 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 28.04.2014 № 1019, от 26.05.2014 № 1215, от 04.06.2014 № 1316, от 05.08.2014 № 1893, от 05.12.2014 № 2948, от 25.12.2014 № 3223, от 23.03.2015 № 657, от 19.05.2015 № 1131, от 03.08.2015 №1717, от 25.12.2015 № 3034; от 03.03.2016 № 347; от 29.06.2016 № 1281,от 26.09.2016 № 1813,от 01.11.2016 № 2053, от 30.11.2016 № 2219,от 09.12.2016 № 2320,от 16.12.2016 № 2358, от 15.05.2017 № 887, от 15.08.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 2661, от 26.03.2018 № 574, от 13.08.2018 № 1436, от 10.12.2018 №2137, от 28.12.2018 №2346, от 26.03.2019 №548, от 04.07.2019 №1197, от 02.10.2019 №1634, от 04.10.2019 №1647, от 30.12.2019 №2151, от 27.03.2020 №483, от 01.09.2020 №1189, от 30.12.2020 №1805, от 31.03.2021 №406, 30.12.2021 №1908, от 30.03.2022 №357, 16.06.2022 №851, от 29.12.2022 №1904) следующие изменения:

1) в Паспорте:

а) в позиции 1 «Основные положения»:

- строку «Период реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2017 год - 2021 год;этап II: 2022 год - 2025 год |

- строку «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Объем финансирования муниципальной программы составляет: **1046673,7 тыс. руб**., в том числе по годам:2017 - 2021 годы -542900,8 тыс. руб.;**2022 год – всего 176132,4 тыс. рублей, из них:**бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9216,9 тыс. руб.;бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 63733,1 тыс. руб.;муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения - 9672,9 тыс. руб.;бюджет Смоленской области- 93509,5 тыс. руб..**2023 год - всего 140934,7 тыс. руб., из них:**бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9755,4 тыс. руб.;бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 44100,0 тыс. руб.;муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения – 14149,3 тыс. руб.;бюджет Смоленской области- 72930,0 тыс. руб..**2024 год – всего 124537,7 тыс. руб. из них:**бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9755,4 тыс. руб.;бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 43390,0 тыс. руб.;муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения – 8757,0 тыс. руб.бюджет Смоленской области- 62635,3 тыс. руб..**2025 год – всего 62168,1 тыс. руб. из них:**бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области -9755,4 тыс. руб.;бюджет Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области – 43200,0 тыс. руб.;муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения – 9212,7 тыс. руб.. |

б) позицию 2 «Показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 год | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требования к транспортно-эксплуатационным показателям(в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Количество публикаций по вопросам безопасности дорожного движения, пропагандирующих культуру поведения на дорогах участников дорожного движения различных возрастных категорий, посредством СМИ, интернет | ед. | 976 | 50 | 50 | 50 |

в) позицию 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,в том числе: | 327640,5 | 140934,7 | 124537,7 | 62168,1 |
| бюджет Рославльского городского поселения | 130690,0 | 44100,0 | 43390,0 | 43200,0 |
| муниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселения | 32119,0 | 14149,3 | 8757,0 | 9212,7 |
| бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | 29266,2 | 9755,4 | 9755,4 | 9755,4 |
| бюджет Смоленской области | 135565,3 | 72930,0 | 62635,3 | 0,0 |

2) раздел 2 изложить в следующей редакции:

«**Раздел 2. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

 **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь автомобильных дорог содержащегося в нормативном состоянии в границах Рославльского городского поселения | тыс. м2 | 1753,638 | 1753,638 | 1753,638 | 1753,638 |
| Количество установленных технических средств обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них в границах Рославльского городского поселения (с нарастанием) | единиц | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Протяженность горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием в границах Рославльского городского поселения | п.м. | 41321,4 | 41321,4 | 41321,4 | 41321,4 |
| Протяженность автомобильных дорог в границах Рославльского городского поселения, по которым выполнены работы по паспортизации и межеванию | км | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Доля денежных средств направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (к общему финансированию муниципальной программы на очередной финансовый год) | % | 22 | 29 | 29 | 29 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, ремонт в границах Рославльского городского поселения | м2 | 108840,0 | 76941 | 76941 | 9372 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Безопасность дорожного движения на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2022 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество установленного светофорного оборудования | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество отремонтированного светофорного оборудования | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Количество разрабатываемых проектов светофорного оборудования | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество объектов обустроенных пешеходным ограждением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» не предусмотрены.»

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«**Раздел 4. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

**«Развитие улично – дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| всего | 2023год | 2024год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Рославльского городского поселения в летний и зимний период в том числе:- содержание зеленых насаждений, обочин, покос травы, спил деревьев, вырезка кустарников вдоль улично-дорожной сети в границах Рославльского городского поселения; - установка элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них. | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 112364,0 | 36500,0 | 37400,0 | 38464,0 |
| 1.2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения струйно-инъекционным методом | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 10236,0 | 4000,0 | 3500,0 | 2736,0 |
| 1.3 | Нанесение вновь и восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них с асфальтовым покрытием в границах Рославльского городского поселения | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4 | Паспортизация, выполнение кадастровых работ (межевание) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 900,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.5 | Непредвиденные расходы по содержанию | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 1040,0 | 800,0 | 240,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Бюджет Рославльского городского поселения | 125140,0 | 42000,0 | 41540,0 | 41600,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» |
| 2.1 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области по адресам: ул. Красноармейская, ул. Мичурина. | Комитет ЖКХ | муниципальный дорожный фондбюджет Смоленскойобласти | 32046,062635,3 | 14076,3 | 8757,062635,3 | 9212,7 |
| 2.2 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Пионерской (от дома № 15Б по ул. Пионерской до железнодорожного переезда) и по ул. Набережной в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 4171,44167,24,2 | 4171,44167,24,2 |  |  |
| 2.3 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Орджоникидзе (от пер. Котовского до ул. Пролетарской) и по пер. Котовского (участок) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 5801,25795,45,8 | 5801,25795,45,8 |  |  |
| 2.4 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Смоленская (участок) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 2515,32512,82,5 | 2515,32512,82,5 |  |  |
| 2.5 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Красноармейской (от дома №102А по ул. Красноармейской до федеральной трассы) и по ул. Кирова (участок) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 21830,421808,621,8 | 21830,421808,621,8 |  |  |
| 2.6 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. К. Маркса (от ул. Чехова до федеральной трассы) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 7234,87227,67,2 | 7234,87227,67,2 |  |  |
| 2.7 | Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Каляева (от ул. Первомайской до ул. Свердлова) и по ул. Свердлова (от ул. Каляева до ул. Пролетарской) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 4399,94395,54,4 | 4399,94395,54,4 |  |  |
| 2.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг 15 микрорайона в г. Рославль Смоленской области - 2 этап | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 6249,76243,46,3 | 6249,76243,46,3 |  |  |
| 2.9 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Пушкина) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 11617,511605,911,6 | 11617,511605,911,6 |  |  |
| 2.10 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мичурина (от ул. Смоленской до 5-ый пер. Мичурина) в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 6179,86173,66,2 | 6179,86173,66,2 |  |  |
| 2.11 | Ремонт покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Перенская в г. Рославль Смоленской области |  | бюджет Смоленскойобластимуниципальный дорожный фонд | 3003,03000,03,0 | 3003,03000,03,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Бюджет Рославльского городского поселениямуниципальный дорожный фондбюджет Смоленской области | **167684,3**0,032119,0135565,3 | **87079,3**0,014149,372930,0 | **71392,3**0,08757,062635,3 | **9212,7**0,09212,7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» |
| 3.1 | Устройство пешеходных ограждений, установка и ремонт светофоров, и прочие мероприятия направленные на безопасность дорожного движения в г. Рославль Смоленской области | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселения | 1500,0 | 800,0 | 500,0 | 200,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | Бюджет Рославльского городского поселения | 1500,0 | 800,0 | 500,0 | 200,0 |
| 4 |  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |
| 4.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльскогогородского поселениябюджет муниципального образования«Рославльский район» | 33316,24050,029266,2 | 11055,41300,09755,4 | 11105,41350,09755,4 | 11155,41400,09755,4 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | Комитет ЖКХ | Бюджет Рославльского городского поселениябюджет муниципального образования«Рославльский район» | 33316,24050,029266,2 | 11055,41300,09755,4 | 11105,41350,09755,4 | 11155,41400,09755,4 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | Бюджет Рославльского городского поселениябюджетмуниципального образования «Рославльский район» Смоленской областимуниципальный дорожный фонд Рославльского городского поселениябюджет Смоленской области | 327640,5130690,029266,232119,0135565,3 | 140934,744100,09755,414149,372930,0 | 124537,743390,09755,48757,062635,3 | 62168,143200,09755,49212,70,0 |

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области В.В. Ильин