Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 30.12.2013 № 3144 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 24.02.2015 № 357, от 25.02.2016 № 285, от 21.03.2017 № 526, от 10.07.2017 № 1332, от 10.11.2017 № 2297, от 11.12.2017 № 2493, от 08.02.2018 № 220, от 11.04.2018 № 654, от 13.12.2018 № 2165,от 08.02.2019 №221, от 18.03.2019 № 481, от 19.09.2019 № 1551, от 24.01.2020 № 96, от18.02.2020 № 221,от 10.02.2021 № 104, от 25.03.2022 № 331)

Муниципальная программа

«Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть жилищного фонда сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области не имеет элементарных коммунальных удобств.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Значительно увеличилась общая смертность населения. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» (далее - муниципальная программа) и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение применения комплексного подхода к развитию сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в современных условиях сельские поселения, входящие в состав муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Развитие газификации в сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области позволит обеспечить самым дешевым энергоносителем жилищного фонда и объекты социальной сферы на селе.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации | Этап I: 2014-2021 годы Этап II: 2022-2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня и качества предоставления коммунальных услуг в сельской местности. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 224477,0тыс. рублей, из них: 2014 -2021 годы - 120267,00 тыс. рублей; 2022 год- 5639,0тыс. рублей, из них : средства внебюджетных источников 5639,0 тыс. рублей; 2023 год - 51564,7тыс. рублей, из них : средства областного бюджета – 43190,5тыс. рублей; средства бюджета муниципального района - 1844,1тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 6530,1тыс. рублей; 2024 год - 47006,3тыс. рублей, из них : средства областного бюджета – 38977,0тыс. рублей; средства бюджета муниципального района - 1779,3тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 6250,0 тыс. рублей |

- Показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя 2021 год | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протяженность построенных газовых сетей (газопроводов –отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) | км | 8,0 | 0,93 | 36,6 | 43,0 |

- Структура муниципальной программы

| п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 |
|  | - В рамках муниципальной программы региональный проект не реализуется |  |  |
|  | - В рамках муниципальной программы ведомственный проект не реализуется |  |  |
|  | - Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектно-сметной документации на строительство и выполнение строительно-монтажных работ газопроводов на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |  |  |
|  | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – комитет по строительству и архитектуре) / срок реализации 2022-2024 годы |  |  |
| 11.1. | Улучшены жилищные условия сельского населения, повышен уровень и качество предоставления коммунальных услуг в сельской местности | Повышен уровень снабжения природным газом сельского населения и созданы комфортные условия труда и быта | Протяженность построенных газовых сетей (газопроводов –отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) |

* - Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 104210,0 | 5639,0 | 51564,7 | 47006,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 82167,5 | 0,0 | 43190,5 | 38977,0 |
| местный бюджет | 3623,4 | 0,0 | 1844,1 | 1779,3 |
| внебюджетные средства | 18419,1 | 5639,0 | 6530,1 | 6250,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Протяженность построенных газовых сетей(газопроводов –отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) | определяется на основе мониторинга, осуществляемого Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Прирост показателей рассчитывается по следующей формуле: Ду=Уп-Уo где: Ду- абсолютный прирост(базисный); Уп- показатель за отчетный период; Уо- начальный показатель. |

Раздел 2. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Разработка проектно-сметной документации на строительство и выполнение строительно-монтажных работ

газопроводов на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя реализации 2021 год |  | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Проектно-сметная документация на строительство и выполнение строительно-монтажных работ газопроводов (ПСД) |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |

Раздел 3. ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы

Применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» не предусмотрено.

Раздел 4.  СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

«Газификация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области

| № п/ п | Наименование | Соисполнитель и(или) участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка проектно-сметной документации на строительство и выполнение строительно-монтажных работ газопроводов на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки-Леспромхоз-Денисовка-Зайцовка-Крапивна- Хачевка Рославльского района Смоленской области – 17,2км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа ГРО) | 7381,100 | 0,000 | 3831,100 | 3550,000 |  |  |
| 1.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Екимовичи до деревень Новоселки-Савеево-Коняты Рославльского района Смоленской области – 24,0км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Внебюджетные источники (средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа ГРО) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3 | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилой зоны села Екимовичи Рославльского района Смоленской области. II очередь. II часть 435 участков-7,2км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 6191,145 | 0,000 | 3046,945 | 3144,200 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 320,715 | 0,000 | 160,365 | 160,350 |  |  |
| 1.4 | Газопровод высокого давления для газоснабжения II-й очереди газификации жилой зоны села Екимовичи Рославльского района Смоленской области. -2,6км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 7874,988 | 0,000 | 3937,494 | 3937,494 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 414,472 | 0,000 | 207,236 | 207,236 |  |  |
| 1.5 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Вавилова и ул.Восточная в с. Екимовичи Рославльского района Смоленской области. -0,6км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 863,778 | 0,000 | 863,778 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 45,462 | 0,000 | 45,462 | 0,000 |  |  |
| 1.6 | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области-4,7км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Внебюджетные источники (средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа ГРО) | 5399,000 | 0,000 | 2699,000 | 2700,000 |  |  |
| 1.7 | Газификация жилой зоны деревни Добрый Рославльского района Смоленской области-7,5км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 14595,971 | 0,000 | 7297,986 | 7297,985 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 768,209 | 0,000 | 393,816 | 374,393 |  |  |
| 1.8 | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Холуповка-дер. Шкуратовка-дер. Крапивенский-1-дер. Крапивенский-2 Рославльского сельского поселения Рославльского района Смоленской области-14,7км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 39417,700 | 0,000 | 19708,850 | 19708,850 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 2074,610 | 0,000 | 1037,305 | 1037,305 |  |  |
| 1.9 | Газификация жилой зоны дер.Большие Азобичи, дер.Малые Азобичи, дер. Подруднянский Волковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области-6,9 км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 9776,920 | 0,000 | 4888,460 | 4888,460 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.10 | Газификация жилой зоны д. Глинки Рославльского сельского поселения Рославльского района Смоленской области -2,2км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3446,970 | 0,000 | 3446,970 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Бюджеты сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.11 | Догазификация Рославльского района Смоленской области-0,93км | Комитет по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Внебюджетные источники (средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа ГРО) | 5639,000 | 5639,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |  |  |  | 104210,040 0 82167,472 3623,468 18419,100 | 5639,000 0 0 0 5639,000 | 51564,767 0 43190,483 1844,184 6530,100 | 47006,273 0 38976,989 1779,284 6250,000 |  |  |