Утверждена

постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 20.12.2013 № 3036 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 23.06.2014 № 1499, от 25.03.2015 № 691, от 04.03.2016 № 369, от 12.12.2016 № 2337, от 10.07.2017 № 1331, от 28.02.2018 №388, от 01.03.2019 №367, от 18.10.2019 № 1719 , от 27.03.2020 № 486, от 01.03.2021 № 194, 29.03.2022 № 345)

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования**

**«Рославльский район» Смоленской области»**

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.**

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной муниципальной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее муниципального образования).

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда существует большой резерв мало затратных мероприятий, позволяет реализовать стратегические цели государства и хозяйствующих субъектов в области энергосберегающих мероприятий. Для достижения целей проводится комплекс мероприятий по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, анализ потребления, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе».**

В социальной сфере муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области действует 72 муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта (далее –учреждения бюджетной сферы). Анализ

энергопотребления учреждений бюджетной сферы и казенных учреждений муниципального образования показал, что повышение надежности обеспечения энергоресурсами и снижение их потребления а следовательно уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов достигается проведением следующих мероприятий:

-сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями, сооружениями бюджетной сферы;

-обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов;

-заключение муниципальных энергосервисных контрактов, энергосервисных договоров для обеспечения муниципальных нужд.

Кроме того, при наличии финансирования в рамках по учреждениям бюджетной сферы ведутся следующие работы:

- замена деревянных окон на пластиковые;

- установка приборов учета на энергоресурсы;

- регулировка системы отопления;

- замена ламп на энергосберегающие.

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»**

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В условиях роста тарифов на энергоносители возрастает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в жилищной сфере муниципального образования.

Для снижения роста потребления энергоресурсов осуществляется следующий комплекс мероприятий:

-замена внутриподъездных светильников в многоквартирных домах на энергосберегающие в антивандальном исполнении;

**-** обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета в квартирах муниципального фонда (по договору социального найма) Установка приборов учета на энергоресурсы в квартирах являющихся муниципальной собственностью проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской экономики»;

-информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета;

-организация распространения в средствах массовой информации информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения и иной актуальной информации в данной области, информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры;

- установка приборов учета

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры**»

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 1429,5 тыс. м2 жилья, водоснабжения 913,2 тыс. м2 жилья. Снабжение потребителей муниципального образования теплом осуществляется от 1 угольной, 33 газовых котельных, из которых 2 ведомственные, 9 муниципального образования, 22 собственность ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Мощность всех котельных составляет 591,69 Гкал/час.

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 72,08 км, из которых 23 % (14,744 км) сетей проложены подземно, из них 37,0 км – ветхие тепловые сети, что составляет 57 % от их общей протяженности. Износ тепловых сетей, увеличение повреждаемости теплопроводов приводят к снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям.

Ежегодно проводится замена тепловых сетей, ведутся работы по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов.

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Период реализации | Этап I: 2014- 2021 годы  Этап II: 2022 -2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 57628,29 тыс. рублей, из них:  2014 -2020 годы - 39436,39 тыс. рублей;  2021 год -4541,9 тыс. рублей;  2022 год - 4550,0 тыс. рублей, из них:  средства бюджета Рославльского городского поселения - 30,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников - 4520,0 тыс. рублей;  2023 год - 4550,0 тыс. рублей, из них:  средства бюджета Рославльского городского поселения - 30,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников - 4520 тыс. рублей;  2024 год - 4550,0 тыс. рублей, из них:  средства бюджета Рославльского городского поселения - 30,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников -4520,0 тыс. рублей; |

**2. Показатели муниципальной программы**

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  2021 год | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | % | 45,22 | 55,22 | 45,22 | 45,22 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | % | 50,05 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
| Удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) | т.у.т./м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Удельный расход ТЭР в многоквартирных домах на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) | т.у.т./м2 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями\* |  |
|  | 2 | 3 | | 4 |  |
|  | **1. Региональный проект** | | | | |
|  | В рамках данной муниципальной программы региональный проект не реализуется | | | | |
|  | **2. Ведомственный проект** | | | | |
|  | В рамках данной муниципальной программы ведомственный проект не реализуется | | | | |
|  | **3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе».** | | | | |
|  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | | | | |
| 3.1. | Реализованы организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования в бюджетном секторе | Обеспечено  рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | -доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | |  |
|  | **4.Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».** | | | | |
|  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | | | | |
| 4.1 | Проведены организационные и технологические мероприятия по снижению использования энергоресурсов в жилищном фонде | За счет проводимых мероприятий снижены затраты на оплату коммунальных услуг, обеспечивается комфортное проживания жителей многоквартирных домов | | -доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  |
|  | **5.Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»** | | | | |
|  | Комитет имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области , | | | | |
| 5.1. | Проведен комплекс организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры | Обеспечивается устойчивое и надежное снабжения потребителей коммунальными ресурсами | | -удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования ( в расчете на 1м2 общей площади)  -удельный расход ТЭР в многоквартирных домах на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) |  |
| 5.2. | Применены энергосберегающие технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры. | Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании | | -удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади)  - удельный расход ТЭР в многоквартирных домах на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади). |  |

**4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,  в том числе: | 13650,0 | 4550,0 | 4550,0 | 4550,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - |  |  |  |
| местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| внебюджетные средства | 13560,0 | 4520,0 | 4520,0 | 4520,0 |

Приложение

к паспорту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | Дээ= (Qпр/ Qобщ,) \*100; где  Дээ- доля объема электрической энергии;  Qпр—объем потребления электрической энергии по приборам учета;  Qобщ.э.э -общий объем потребления электрической энергии. |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | Дтэ= (тэ/ Qобщ,) \*100; где  Дтэ- доля объема тепловой энергии;  Qпр- объем потребления тепловой энергии по приборам учета;  Qобщ, тэ-общий объем потребления тепловой энергии. |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | Дхв= (Qпр/ Qобщ,) \*100; где  Дээ- доля объема холодной воды;  Qпр- объем потребления холодной воды по приборам учета;  Qобщ,-общий объем потребления тепловой энергии. |
| 4. | Удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) | Утэрбу= (Qтэбу + Qээбу)/ Sбу ; где  Утэрбу- удельный расход ТЭР в бюджетных учреждениях  Qтэбу –расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях  Qээбу-расход электроэнергии в бюджетных учреждениях  Sбу-общая площадь бюджетных учреждений. |
| 5. | Удельный расход ТЭР в многоквартирных домах на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) | Утэрмкд= (Qтэмкд + Qээмкд)/ Sмкд ; где  Утэрмкд- удельный расход ТЭР в многоквартирных домах;  Qтэмкд –расход тепловой энергии в многоквартирных домах;  Qээмкд-расход электроэнергии в многоквартирных домах;  Sмкд-общая площадь многоквартирных домов. |

**Раздел 2. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2021 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход электрической энергии в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт час /м2 . | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Удельный расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования( в расчете на 1м2 общей площади) | Гкл / м2. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Удельный расход холодной воды в бюджетных учреждениях на территории муниципального образования( в расчете на 1 человека) | м3 /кол-во чел | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

(наименование комплекса процессных мероприятий)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации 2021 год | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход электроэнергии в многоквартирных домах**(** в расчете на 1м2 общей площади) | кВт час /м2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах( в расчете на 1м2 общей площади) | Гкл /м2. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры ».

(наименование комплекса процессных мероприятий)

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области» |

**2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.Доля потерь воды при ее передаче | % | 25 | 25 | 25 | 25 |

**Раздел 3. ОЦЕНКА**

**применения мер муниципального регулирования в части**

**налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»**

Применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области**»** не предусмотрено.

**Раздел 4. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник и (или) соисполнитель муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» | | | | | | | |
| 1.1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями , сооружениями учреждений | Комитет ЖКХ, Комитет Образования, Комитет культуры, спорта и молодежной политики, | финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
| 1,2 | Замена деревянных окон на пластиковые | Комитет Образования, Комитет культуры, спорта и молодежной политики, | при наличии финансирования | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |
| 1.3 | Замена светильников на энергосберегающие | Комитет ЖКХ, Комитет Образования, Комитет культуры, спорта и молодежной политики, | при наличии финансирования | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4 | Установка приборов учета на энергоресурсы; | Комитет ЖКХ, Комитет Образования, Комитет культуры, спорта и молодежной политики, | при наличии финансирования | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | | | | | | | |
| 2.1 | Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета в квартирах муниципального фонда ( по договору соц. найма) | Комитет ЖКХ | бюджет городского поселения | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.2 | Замена внутриподъездных светильников в многоквартирных домах на энергосберегающие в антивандальном исполнении | управляющие компании | финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета | управляющие компании | финансирование не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
|  | регулировка системы отопления по многоквартирным домам | управляющие компании | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | | |  | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 3.1 | размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг | Комитет ЖКХ, Комитет Образования, Комитет культуры, спорта и молодежной политики, Комитет Экономики | финансирова-ние не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.2 | заключение муниципальных энергосервисных контрактов, энергосервисных договоров | Комитет ЖКХ, | финансирова-ние не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3 | установка частотно- регулируемых приводов на насосы в системах водоснабжения | МУП «водоснабжение и водоотведение» | финансирова-ние не предусмотрено | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4 | реконструкция сетей централизованного теплоснабжения жилищного фонда муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, находящихся в муниципальной собственности с применением современных изоляционных материалов | ООО «Смоленскрегион-теплоэнерго» | внебюджет-  ные источники | 9840 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 |  |
| 3.5 | Снижение энергопотребления котельных | ООО «Смоленскрегион-теплоэнерго» | внебюджетные источники | 3720,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | 13560,0 | 4520,0 | 4520,0 | 4520,0 |  |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:**  **федеральный бюджет**  **областной бюджет**  **местные бюджеты**  **внебюджетные источники** | | |  | **13650,0**  **-**  **-**  **90,0**  **13560,0** | 4550,0  -  -  30,0  4520,0 | 4550,0  -  -  30,0  4520,0 | 4550,0  -  -  30,0  4520,0 |  |