Информация

о ходе реализации основного мероприятия 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»

На реализацию данной подпрограммы в 2022 году запланированы денежные средства в размере 4655,4 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2022 г. освоено 4045,1 тыс. руб. или 86%

В рамках освоения денежных средств выполнялись следующие мероприятия:

- за счет неиспользованных остатков компенсационных выплат связанных с депутатской деятельностью и средств бюджета Рославльского городского поселения, выполнено обустройство детской игровой площадки на 17 микрорайоне д.12 на сумму 2611,6 тыс. руб. (в том числе 1500,0 тыс. руб. компенсационные выплаты, 1111,6 тыс. руб. бюджет Рославльского городского поселения);

- ремонт лавочек и установка четырех урн  при обустройстве детской игровой площадки на 17 микрорайоне д.12 на сумму 25,7 тыс. руб.;

- снос аварийного жилья после переселения, вывоз мусора на полигон и планировка площадок под новое строительство по адресу: п. Стеклозавода д.7 в г. Рославль на сумму 785,0 тыс. руб.;

- в период купального сезона выполнялось благоустройство пляжной зоны отдыха, а именно проведено обследование и очистка дна акватория, ремонт и окраска конструкций, проведены БАК анализы, скашивание травы. Затраты по данным видам работ составили 130,9 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту покрытия пешеходного моста на Бурцеву гору, заменены лаги и частичная замена настила на сумму 82,9 тыс. руб.;

- выполнен ремонт памятника В. И. Ленину на сумму 305,3 тыс. руб.;

- оплачены счета на  подачу газа к вечному огню на сумму 88,4 тыс. руб.;

- проведена закупка информационных табличек и стоек к ним «Купание запрещено!» на сумму 15,3 тыс. руб..

Запланировано к выполнению мероприятие по устройству пешеходной дорожки от д.14 на 17 микрорайоне до ул. Восточная на сумму 252,7 тыс. руб..

На 01.10.2022 г. остаются не освоены 357,6 тыс. руб.

Председатель Комитета ЖКХ                                                                        С. Г. Волков