Информацию о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на 2022 год запланировано уплата взноса на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Рославльского городского поселения и собственности муниципального района в сумме -  3017,6  тыс. руб., уплачено в сумме –1197,7 тыс. руб.

На основании постановления Администрации Смоленской области «Об установлении на 2022 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области» от 07.12.2021 № 782 установлен минимальный размер вноса на капитальный ремонт в сумме 9,87 рубля в месяц в расчете на один квадратный метр общей площади помещения. В собственности Рославльского городского поселения и собственности муниципального района имеется 31,71 тыс. кв. м. муниципального жилья.

Справочно:

Постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 №1145 утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы (далее - Региональная программа).

В краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы на 2020 - 2022 годы (далее – краткосрочный план), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 27.05.2019 № 802-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 12.09.2019 № 1548-р/адм, от 02.03.2020 № 397-р/адм, от 24.04.2020 № 709-р/адм, от 03.07.2020 № 1155-р/адм, от 16.10.2020 № 1806-р/адм, от 26.12.2020 № 2388-р/адм, от 30.12.2020 № 2542-р/адм, от 17.03.2021 № 404-р/адм) включены 45 домов, расположенных на территории Рославльское городское поселение  Рославльского района  Смоленской области.

Заказчиком проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов является некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».

В 2021 году (второй этап краткосрочного плана) проведен капитальный ремонт в 22 многоквартирных дома: г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4, ул. Заводская, д. 40, ул. Заслонова, д. 6, ул. Каляева, д. 4а, ул. Каляева, д. 4в, ул. Красноармейская, д. 100, ул. Ленина д. 7, ул. Ленина, д. 9, ул. Ленина, д. 18, ул. Октябрьская, д. 32б – ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем; 17 мкр., д. 9 – ремонт фасада, крыши; 15 мкр., д. 28, ул. Пушкина, д. 8а, ул. Чехова, д. 22а – ремонт крыши; ул. Красноармейская, д. 49 – ремонт внутридомовых инженерных систем; 16 мкр., д. 12, ул. Октябрьская, д. 29 – ремонт крыши, фасада, ул. 2-я Дачная, д. 8 – ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем; 17 мкр., д. 13 – ремонт фасада, замена лифтов.

На сегодняшний день  проведены электронные аукционы по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта, подрядные организации приступили к работам.

Работы ведутся подрядной организацией ООО «Соберо» на ул. Каляева, д. 4а, ул. Каляева, д. 4в, 17 мкр., д. 13, ООО «Гармония» на ул. Ленина, д. 9, ул. Ленина, д. 18, 16 мкр., д. 12, ул. 2-я Дачная, д. 8, ООО «Стройподряд» на ул. Заслонова, д. 6, 17 мкр., д. 9, ООО «Гранд» на ул. Пушкина, д. 8а.

В 2021 году (второй этап краткосрочного плана) планируется провести капитальный ремонт в 22 многоквартирных дома: г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4, ул. Заводская, д. 40, ул. Заслонова, д. 6, ул. Каляева, д. 4а, ул. Каляева, д. 4в, ул. Красина, д. 3, ул. Красноармейская, д. 100, ул. Ленина, д. 5, ул. Ленина, д. 7, ул. Ленина, д. 9, ул. Ленина, д. 18, ул. Мичурина, д. 28, ул. Октябрьская, д. 32б – ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем; 17 мкр., д. 9 – ремонт фундамента, фасада, крыши; 15 мкр., д. 28, ул. Пушкина, д. 8а, ул. Чехова, д. 22а – ремонт крыши; ул. Красноармейская, д. 49 – ремонт внутридомовых инженерных систем; 16 мкр., д. 12, ул. Октябрьская, д. 29 – ремонт крыши, фасада, ул. 2-я Дачная, д. 8 – ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем; 17 мкр., д. 13 – ремонт фасада, замена лифтов.

На сегодняшний день  проведены электронные аукционы по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта, подрядные организации приступили к работам.

Работы ведутся подрядной организацией ООО «Соберо» на ул. Каляева, д. 4а, ул. Каляева, д. 4в, 17 мкр., д. 13, ООО «Гармония» на ул. Ленина, д. 9, ул. Ленина, д. 18, 16 мкр., д. 12, ул. 2-я Дачная, д. 8, ООО «Стройподряд» на ул. Заслонова, д. 6, 17 мкр., д. 9, ООО «Гранд» на ул. Пушкина, д. 8а.

Председатель Комитета ЖКХ                                                                     С.Г. Волков