Информация

о ходе реализации  основного мероприятия 2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» муниципальной программы «Развитие улично - дорожной сети и транспортного обеспечения муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (от 28.04.2014 № 1019, от 26.05.2014  № 1215, от 04.06.2014 № 1316, от 05.08.2014 № 1893, от 05.12.2014 № 2948, от 25.12.2014 № 3223, от 23.03.2015 № 657, от 19.05.2015 № 1131, от 03.08.2015 №1717, от 25.12.2015 № 3034; от 03.03.2016 № 347; от 29.06.2016 № 1281,от 26.09.2016 № 1813, от 01.11.2016 № 2053, от 30.11.2016 № 2219, от 09.12.2016 № 2320,от 16.12.2016 № 2358, от 15.05.2017 № 887, от 15.08.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 2661, от 26.03.2018 № 574, от 13.08.2018 № 1436, от 10.12.2018 №2137, от 28.12.2018 № 2346, от 26.03.2019 №548, от 26.03.2019 №548, от 04.07.2019 №1197, от 02.10.2019 №1634, от 04.10.2019 №1647, от 30.12.2019 №2151, от 27.03.2020 №483, от 01.09.2020 №1189, от 30.12.2020 №1805, от 31.03.2021 №406,  от 30.03.2022 № 357)

В рамках основное мероприятие 2 - «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, в границах Рославльского городского  поселения Рославльского района Смоленской области», в 2022 году планируемый общий объем финансирования по данному мероприятию составит: - 114 810,170 тыс. руб., общая планируемая площадь ремонта автомобильных дрог составит 80 774 кв.м.. В том числе средства  муниципального дорожного фонда составят 9 672,946 тыс. руб., средства Рославльского городского поселения 17 125,324 тыс. руб., средства областного дорожного фонда 88 011,900 тыс. руб.. В рамках, запланированных к освоению денежных средств в 2022 году  проведена проверка достоверности сметной стоимости в Комитете по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, конкурсные процедуры  и заключены муниципальные контракты на ремонт покрытия автомобильных дорог: ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Чкалова),                ул. Пролетарская (от перекрестка с круговым движением  до ул. Первомайская) включая перекресток с ул. Советской, 1й пер. Смоленский (от 4й пер. Смоленский д.49/1 до  ул. Мичурина), вокруг 15 микрорайона, ул. Братская (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) и ул. Брянская (от ул. Братской  до дома №53 по ул. Брянской),                    ул. Б. Смоленская (от 1й пер. Смоленский  до 4й пер. Дачный), автомобильная дорога к промышленной зоне в районе Астапковичского переезда. Объявлен  открытый конкурс  в электронной форме на проектирование реконструкции моста через реку Становка по ул. К. Маркса в районе дома №51 и моста через реку  Остер по ул. Б. Смоленская в г. Рославль, по итогам проведения процедуры  определятся Подрядные организации, с которыми будут заключены муниципальные контракты на выполнение  работ.

Подрядным организациям разосланы письма о необходимости проведения гарантийного ремонта покрытия автомобильных дорог на территории  Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области. В рамках данных гарантийных обязательств Подрядчиками осуществляется гарантийное обслуживание участков дорог, на которых ранее ими выполнялись работы по ремонту покрытий. Гарантийный ремонт дорог осуществляется за счет денежных средств, материалами и техникой Подрядчиков.

Глава муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области                                                                         В.В. Ильин

Башанова Светлана Витальевна

Специалист Комитета ЖКХ,

(848134) 6-31-73.