Информация о ходе реализации основного мероприятия 3 «Охрана окружающей среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»

На данное мероприятие в 2021 году было запланировано 1780,0 тыс. руб., освоено 812,0 тыс. руб. или 45%.

В рамках основного мероприятия выполнялись:

- ликвидация несанкционированных свалок 594,9 тыс. руб. (освоено 171,3 тыс. руб.  или 28 %)

Несанкционированные свалка была ликвидирована по адресу г. Рославль ул. Луговая в объеме 214,5 м3, ул. Шевченко, ул. Котовского, Чехова, 377 квартал.

- Ремонт и устройство контейнерных площадок 600 тыс. руб. (освоено 134,8 тыс. руб.) устройство контейнерных площадок на Перенском кладбище, пос. ТЭЦ в районе жилых д.1,2,3,4.

Приобретение контейнеров для мусора – 506,2 тыс. руб. (освоено 457,0 тыс. руб. в кол. 8 штук)

- приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботника 50,0 тыс. руб. (освоено – на сумму 48,9 тыс. руб. или 98% закуплены мешки, перчатки).

На основное мероприятие в 2022 году запланировано 1850,0 тыс. руб. по состоянию на 08.06.2022 года освоено 49,7 тыс. руб. или 2%.

В рамках основного мероприятия запланировано:

- ликвидация несанкционированных мусорных свалок 470,0 тыс. руб. освоения нет;

- ремонт и устройство контейнерных площадок 400,0 тыс. руб. освоения нет;

- приобретение контейнеров, бункеров для мусора 500,0 тыс. руб. освоения нет;

- приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботника (вилы, грабли, мешки, веники, перчатки и другой инвентарь) 50,0 тыс. руб. освоено 49,7 тыс. руб. или 99%;

- информационно-профилактические мероприятия (приобретение информационных материалов, муляжей видеокамер, изготовление табличек, стендов и т. п.) 30,0 тыс. руб. освоения нет.

В настоящее время ведутся работы по подготовке контейнерных площадок под установку на них бункеров для крупногабаритного мусора закупленных в 2021 году.

Адреса установки: 15 микрорайон автомойка «Гараж», ул. Красноармейская д .49, 16 микрорайон д.4, 34 микрорайон в районе МФЦ, ул. Белинского д.19, 163 квартал и ул. Орджоникидзе, ул. Крылова около кладбища.

Председатель Комитета ЖКХ                                                                     С. Г. Волков