Информация

о ходе реализации основного мероприятия 1 «Озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области»

## В рамках основного мероприятия 1 «Озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области» На 2021 год было запланировано 5437,3 тыс. руб., на конец года освоено 3795,6 тыс. руб. (или 69%)

В данной подпрограмме реализованы такие мероприятия, как:

- снос и вывоз аварийных деревьев – 2350,1 тыс. руб. освоено 1160,7 тыс. руб.,

Выполнен спил аварийных деревьев в объеме 632,74 м3.

- содержание парков и скверов, пешеходных дорожек, тротуаров (включает в себя подметание, уборку мусора, скалывание льда, посыпка, уборка снега) – 1158,5 тыс. руб. (освоено 1158,3 тыс. руб.99,9%);

- посадка и уход за рассадой цветов – 1172,5 тыс. руб. (993,7 тыс. руб. или 84%); (включает в себя посадку цветов прополку, полив, подготовку к зиме, произведена посадка рассады цветов Сквер Погибших воинов. Танк, Памятник Князя Ростислава, Павлин, пл. Ленина, У входа в Администрацию, Площадь Бернандоса, площадь перед городской поликлиникой, зона отдыха «Рыбка», библиотека)

- скашивание травы ландшафтно-рекреационной территории Рославльского городского поселения – 756,2 тыс. руб. освоено 482,9 тыс. руб. или 63%

## На 2022 год запланировано 5181,6 тыс. руб. по состоянию на 01.06.2022 г. освоено 1103,5 тыс. руб. (или 21%)

В данной подпрограмме реализуются такие мероприятия, как:

- спил аварийных деревьев -1300,0 тыс. руб. освоено 238,2 тыс. руб. или 18 %;

- содержание пешеходных дорожек, тротуаров 877,8 тыс. руб. освоено 181,6 тыс. руб. или 20%;

- посадка и уход за рассадой цветов 2162,6 тыс. руб. освоено 608,3 тыс. руб. или 28%

- скашивание травы на ландшафтно-рекреационной территории Рославльского городского поселения 841,2 тыс. руб. освоено 75,4 тыс. руб. или 8%.

Председатель Комитета ЖКХ                                                                                               С. Г. Волков